《栖霞诡事》Demo UI 美术需求

对接文档 · 供 UI 美术认领
更新日期：2026-09-23 · 引擎 Godot 4.7 · 视口 1280×720

摘自《美术需求清单_Demo灰盒对接》§7，单独成册便于 UI 老师对接。风格依据《栖霞诡事美术与音频设计方案 v1.1》（墨染配方）。

1. 范围说明

Demo 少机制、几乎无菜单。UI 老师不做复杂 HUD / 背包 / San 条。

与「物件」若为同一人：先 UI 框，再线索特写；若分开：UI 只做框与提示，特写归物件。

2. 边界（谁画什么）

| 归 UI | 不归 UI（别的线） |
| --- | --- |
| 对白框、调查提示、进度条、结尾页、字体/色板 | 场景底图、角色立绘/动画 |
| 线索特写框版式（日记弹出层） | 合棺/法阵大场景（场景线） |
| 九宫/可拉伸面板、图标小件 | 花旦鬼主视觉（角色线） |

3. 按优先级

3.1 U0

| ID | 资产 | 规格建议 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| U-DIALOG | 对白框（底部） | 宽约 1200、高 140–180；九宫或左右拉伸 | 现灰盒：dialogue_box.tscn 底栏；纸质/墨线，低饱和 |
| U-PROMPT | 头上调查提示 | 「E · 调查名」底板 160×32 左右，透明 PNG | 玩家头顶；勿花哨 |
| U-FONT | 正文字体候选 | 1–2 款可商用中文字体 + 字号阶梯 | 对白 18–22 / 提示 13–14 / 标题 28 |
| U-PALETTE | UI 色板 | 叠在栖霞六色上的 UI 专用 token | 文字、描边、面板底、禁用态 |

3.2 U1 — 跟关卡节拍

| ID | 资产 | 出现段落 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| U-HUD-STATUS | 左上目标/状态条 | 全关 | 现为纯 Label；可做半透纸笺底板 |
| U-HUD-HELP | 底栏键位 hint | 全关 | 「A/D · E · Space」；可与 U-PROMPT 同语言 |
| U-SEAL-BAR | 抹法阵进度条 | 1C | 底槽 + 填充（暗朱红）；约 400×16 可九宫 |
| U-END | Demo 通关页 | demo_end | 标题 + 两行操作说明；墨染气质，非商业结算风 |

3.3 U2 — 可后置 / 与物件协作

| ID | 资产 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| U-POPUP-DIARY | 「你看见了吗？」日记弹出 | 3E / 4A 回忆；歪斜字迹 + 纸页特写 |
| U-POPUP-PHOTO | 家人照片特写框 | 1A |
| U-POPUP-FORM | 回国申请表特写 | 1A / 2B |
| U-POPUP-PROPS | 五物调查特写底板 | 与物件线共用「一张图=线索+UI」模板 |
| U-SPEAKER | 对白说话人标签（可选） | 田中/山本/阿福伯；Demo 可先不做 |
| U-TITLE | 标题/暂停菜单 | - |

4. 交付与对接节奏

1. Kickoff（30 min）：程序演示 F5 灰盒 → 指出现有 Label/Panel 占位 → UI 认领 U0。

2. 交付给程序。

3. 程序接入，取代占位。

5. UI 验收要点

□ 符合美术组的一致风格

□ 对白框不挡关键演出区；纸质/墨线气质

□ E 提示在 1280×720 下清晰可读

□ 九宫/拉伸后边角不裂

□ 导出透明 PNG；源文件分层可改

6. 一句话 Brief

墨染、纸质、克制；玩家应几乎忘掉 UI。对白框 + E 提示是主交付；不要做血条/背包/雷达。理智状态 Demo 不做 UI。