TEAM HANDBOOK 项目协作说明 Project Collaboration Guidelines 适用范围：本团队所有正式立项的开发项目 制定依据：家庭式扁平化管理 + 专业主义 + 主策拍板权 + 制度优先于情面 + 分配商议制 版本：v3.1（商议制修订版） 发布日期：2026年9月 INTERNAL DOCUMENT ¦ TEAM HANDBOOK v3.1

目  录

第一章 总则	1

第一条 制定目的	1

第二条 基本原则	2

第三条 元规则：制度优先于情面	2

第二章 结构制度	3

第四条 岗位设置	3

第五条 拍板权三级分层	3

第六条 兼岗与代行	4

第七条 主策单点风险与代理顺序	4

第三章 管理制度	5

第八条 扁平化运行规则	5

第九条 专业主义执行	5

第十条 主策决定权与三权保障	6

第四章 会议制度	6

第十一条 临时会议机制	6

第十二条 响应时限	7

第五章 流程制度	7

第十三条 任务发起与认领	7

第十四条 项目状态机	8

第十五条 资产台账	8

第六章 交付制度	9

第十六条 交付与验收	9

第十七条 交付留痕	9

第十八条 资源入库与命名规范	10

第七章 对立解决制度	10

第十九条 冲突分类	10

第二十条 裁决流程	11

第八章 附则（前八章）	11

第二十一条 复盘与制度优化	11

第九章 垫付记账制	12

第二十二条 垫付性质与归还顺位	12

第二十三条 垫付分类与登记	12

第十章 利益分配	13

第二十四条 分配顺序	13

第二十五条 分配比例商议制	13

第十一章 人员流动	14

第二十六条 通用退出机制	14

第二十七条 失联处理	14

第十二章 奖惩	15

第二十八条 奖励机制	15

第二十九条 惩罚四级阶梯	15

第十三章 产权与署名	16

第三十条 著作权归属	16

第三十一条 署名规则	17

第十四章 流程与运营	17

第三十二条 双门径范围	17

第三十三条 时间表	18

第三十四条 对外口径	18

第三十五条 发布路径与平台注册	18

第三十六条 Devlog	19

第三十七条 校园资源	19

第三十八条 里程碑奖励与集成演示	19

# 第一章 总则

## 第一条 制定目的

为明确本团队在游戏开发项目中的协作关系，规范各成员的权责边界与议事规则，避免因分工不清、决策权属不明、利益分配前置缺位而产生内耗，特制定本说明。本说明在保留团队家庭式扁平化管理文化的前提下，建立一套可执行、可追溯、可优化的协作机制，使每位成员既能凭专业自主推进所负责的事务，又能在方向性、跨模块及利益相关问题上获得清晰的裁决与分配路径。

本说明适用于本团队所有正式立项的开发项目，包括但不限于剧情向独立游戏、商业化作品及对外合作项目。自本说明发布之日起，团队所有成员均应遵循本说明所列各项制度；如本说明与既有约定存在冲突，以本说明为准。本说明的修订历史、签署记录与执行情况均存档于飞书文档，便于追溯。

## 第二条 基本原则

本团队奉行家庭式扁平化管理，不设置上下级关系，各成员在地位上完全平等。每位成员凭自身能力与贡献，在团队中寻找并确立自己的位置，而非依靠职级或资历获得话语权。这一文化基调是本说明所有制度的出发点，任何具体规则均不得与之相抵触。

在专业事务上，团队奉行专业的人干专业的事，相信专业度高的人对其负责事宜所作出的决定。各模块负责人对其专业领域内的技术方案、艺术风格、实现路径拥有最终决定权，其他成员可以提出建议，但不得越权干预或强行推翻。这一原则旨在保障产出质量，同时避免外行指导内行造成的资源浪费。

在一般性事务上，团队奉行主策拍板权。主策为项目主要责任人，对项目方向与一般性事务拥有决定权，同时保留全体成员的讨论权、建议权与质询权。主策行使决定权时应遵循听取—说明—决定的三步流程：先听取相关成员意见，再说明决定的依据与考量，最后作出决定。涉及项目根本利益或重大方向调整的决定，主策应公示至少24小时，公示期内接受质询，公示期满无异议方可执行。

## 第三条 元规则：制度优先于情面

本团队为熟人团队，成员间存在友谊与情感纽带。为防止情面侵蚀制度、导致规则形同虚设，特确立本元规则：制度优先于情面，按制度办事不伤感情。任何成员在执行制度时，无须因顾及情面而放宽标准或回避执行；任何成员在接受制度约束时，亦不得以情面为由要求例外。

为保障本元规则的落地，团队在每次复盘时引入飞书匿名问卷机制。问卷收集成员对制度执行情况、团队氛围、潜在冲突的反馈，由主策汇总后纳入复盘议程。匿名问卷的设置旨在让成员敢于反映真实情况，避免因情面而沉默。问卷结果仅用于制度优化，不作为对个人的评价依据。

本元规则是本说明全部条款的精神基底。当任何条款在执行中遇到情面冲突时，以本元规则为准：先按制度办，再在复盘时讨论制度本身是否需要修订。制度可以改，但执行不能停。

# 第二章 结构制度

## 第四条 岗位设置

本团队按专业模块设置岗位，一人可兼岗，但每个岗位的拍板权必须清晰归属到唯一负责人。岗位设置如下表所示，岗位负责人由主策根据项目需要与成员意愿确定，调整时须经相关成员确认。

| 岗位 | 负责内容 | 拍板范围 |
| --- | --- | --- |
| 主策 / 剧情 | 文本、日记与信件、对白、留白兑现、整体叙事节奏 | 叙事与文案 |
| 程序 | Unity 工程、系统架构、模块整合、版本导出、资产台账 | 技术方案与仓库规范 |
| 美术 · 场景 | 场景、氛围光影、大环境视觉 | 场景视觉 |
| 美术 · 角色 | 角色设计、关键演出动画 | 角色与鬼视觉 |
| 美术 · UI/物件/特效 | UI、可交互小物件、环境叙事道具、特效 | UI 与物件视觉 |
| 音频 | 音效、场景音乐、演出音乐、粤曲社对接 | 音频方案与混音 |

岗位负责人对其负责模块的专业事务拥有专业拍板权，对涉及其他模块的跨模块事务，应与相关模块负责人协商，协商未果时按第七章冲突裁决机制处理。岗位负责人的变更应记录在飞书文档，注明变更原因、时间与交接情况。

## 第五条 拍板权三级分层

拍板权按事务性质分为三级，分别对应不同的决策主体与流程。明确层级的目的，是让每一类事务都能找到唯一的决策出口，避免出现人人可管却无人负责的灰色地带。

● 第一级·专业拍板权：各模块负责人对其专业领域内的事务拥有拍板权，如美术风格、技术方案、音频设计等。专业拍板权由负责人独立行使，无须主策批准，但应接受全体成员的建议与质询。

● 第二级·主策拍板权：主策对项目方向与一般性事务拥有拍板权，如任务优先级、版本节奏、跨模块协调等。主策行使拍板权时应遵循听取—说明—决定流程，重大决定须公示24小时。

● 第三级·团队共识：涉及项目根本利益或重大方向调整的事务，如立项与终止、核心玩法变更、利益分配方案等，须经全体成员讨论达成共识。共识以飞书评论区回复同意为签署方式，逾期未回复视为同意。

## 第六条 兼岗与代行

一人可兼多个岗位，但每个岗位的拍板权归属必须唯一，不得由两人共同行使同一岗位的拍板权，以免产生决定权冲突。兼岗成员应在飞书文档中明确标注所兼岗位及主岗，主岗优先于兼岗。

当岗位负责人因故无法行使拍板权时，可授权他人代行。代行应遵循以下规则：代行人选由负责人指定，须为相关专业的成员；代行权限仅限所授权的具体事务，不得扩大；代行决定应记录并通知负责人，负责人回归后有权复议。若负责人未指定代行人且失联，按第七条主策代理顺序处理。

## 第七条 主策单点风险与代理顺序

主策作为项目主要责任人，其单点失联将导致项目决策停滞。为防范此风险，团队确立主策代理顺序与健康度红线机制。代理顺序在项目启动时由全员确认，形成固定列表，避免临时推举产生争议。代理顺序按岗位专业度与对项目熟悉度排列，第一代理通常为主程序，第二代理通常为资深美术或剧情成员，依此类推。

代理触发条件为：主策连续失联超过72小时且无法通过常规渠道联系。代理期间，代理人行使主策拍板权，但不得作出涉及项目根本利益的决定（如立项终止、利益分配调整等），此类决定须待主策回归或按团队共识处理。主策回归后，代理期间所作一般性决定原则上有效，主策有权复议并调整。

健康度红线：连续4周开发日志零更新，自动触发全员讨论。讨论议题为项目是否进入减速或冻结状态、主策是否需要调整、是否需要启动代理。这一红线旨在防止项目因主策个人原因而长期停滞，是团队自我保护机制。红线触发后，主策应向全员说明情况并给出后续安排，若主策无法说明或安排不可接受，团队可按共识启动代理或调整主策。

# 第三章 管理制度

## 第八条 扁平化运行规则

团队不设上下级，所有成员在地位上平等。任务分配不通过命令下达，而通过认领与协商完成。主策或任务发起者在飞书多维表格中发布任务，成员根据自身专业与时间认领；任务无人认领时，由主策协调或调整任务范围。认领后，认领人即为该任务的负责人，对该任务的完成质量与进度负责。

扁平化不等于无序。每位成员在认领任务后，应主动同步进度、提出困难、寻求协作。成员间可互相协助完成任务，但任务负责人对最终交付负责。协助者的贡献应记录在任务备注中，作为贡献权重评估的依据之一。

## 第九条 专业主义执行

各模块负责人对其专业领域内的事务拥有专业拍板权，其他成员可提建议但不得越权干预。建议应基于专业判断而非个人偏好，提出时应说明理由与依据。负责人应认真听取建议，对合理者采纳，对不采纳者应说明原因。这一机制既保障了专业决策的独立性，又保留了团队智慧的输入。

专业拍板权的行使应遵循留痕原则。重大专业决定（如技术方案选型、美术风格定调、音频方案确定等）应在飞书文档或开发日志中记录决定内容、依据与备选方案，便于后续追溯与复盘。留痕不增加决策流程，仅要求决定作出后补记，不影响决策效率。

## 第十条 主策决定权与三权保障

主策对项目方向与一般性事务拥有决定权，行使时应遵循听取—说明—决定的三步流程。听取指在作出决定前，主动征询相关成员的意见，特别是岗位负责人的专业意见；说明指在作出决定时，向相关成员说明决定的依据、考量与预期影响；决定指在听取与说明的基础上，作出明确、可执行的决定。

全体成员保留讨论权、建议权与质询权。讨论权指对任何事务均有参与讨论的权利；建议权指对任何决定均有提出建议的权利；质询权指对任何决定均有要求说明理由的权利。主策应保障这三项权利的行使，不得以决定权为由压制讨论、拒绝建议或回避质询。质询应通过飞书文档评论区或临时会议提出，主策应在48小时内回应。

涉及项目根本利益或重大方向调整的决定，主策应公示至少24小时。公示期内，任何成员均可提出异议，主策应与异议方协商；协商未果的，按团队共识处理。公示期满无异议或异议已解决，决定方可执行。这一机制确保重大决定不因主策个人判断而偏离团队共识。

# 第四章 会议制度

## 第十一条 临时会议机制

团队一般不设置固定会议，以异步沟通为主，避免会议占用成员的弹性时间。确有需要讨论且异步沟通效率不足时，由主策设置临时会议。临时会议的发起应提前1天发布议程，议程包括会议主题、讨论事项、预期时长、参会人员。提前1天的要求旨在让成员有充分时间准备，避免临时召集导致讨论流于表面。

临时会议的参会人员按议题确定，非必要不要求全员参加。会议应聚焦议程事项，避免发散；会议结束后由主策或指定记录人整理会议纪要，存档于飞书文档。会议纪要应包括讨论结论、待办事项、负责人与截止时间，便于追溯与跟进。会议时长原则上不超过2小时，超时由主策决定是否延长或拆分。

## 第十二条 响应时限

异步沟通是团队的主要沟通方式，为保障效率，确立以下响应时限规则。常规事务的确认时限为48小时，自消息发出时起算；逾期未回应的，主策催办一次，催办后再逾期48小时视为默认同意，默认同意不影响后续质询权。这一规则在给予成员充分响应时间的同时，防止因个别成员失联而阻塞流程。

标注【急】的事务，响应时限为当晚22:00前。【急】标注由发起者或主策判定，仅用于确实紧急、阻塞关键路径的事务，不得滥用。非工作时段发出的【急】标注，若成员因个人原因无法及时响应，应尽快回复说明情况，由主策协调替代方案。滥用【急】标注的，主策有权在复盘时提出并纠正。

所有响应与确认均应通过飞书留痕，包括同意、反对、建议、质询等。口头沟通的重要结论应补记到飞书文档，确保信息对全体成员可见、可追溯。留痕不增加沟通成本，仅要求关键决定与确认记录在案。

# 第五章 流程制度

## 第十三条 任务发起与认领

任务通过飞书多维表格发布与认领。任务发布者应填写任务名称、描述、预期产出、截止时间、优先级、所需专业等字段，确保任务信息完整。成员根据自身专业与时间认领任务，认领后即成为该任务负责人。任务无人认领时，由主策协调或调整任务范围、截止时间。

任务可协同完成，鼓励成员互相分担。协同任务应明确主负责人与协助者，主负责人对最终交付负责。任务进行中，负责人应定期同步进度，遇到困难及时提出，避免临近截止时间才暴露风险。任务延期应提前告知发布者并说明原因，由发布者决定是否调整截止时间或拆分任务。

## 第十四条 项目状态机

项目按活跃度分为三级状态：活跃、减速、冻结。状态判定以开发日志更新频率与任务推进速度为依据，由主策评估并公示。状态转换应记录原因与时间，便于追溯项目节奏变化。

● 活跃：开发日志每周有更新，任务按计划推进，成员响应及时。此为项目正常状态。

● 减速：开发日志更新频率下降至每两周一次以下，或任务连续延期。主策应评估原因并公示，团队讨论是否需要调整节奏或重新分配任务。

● 冻结：连续8周零产出，自动进入冻结状态。冻结后项目暂停所有开发活动，重启需全员共识。冻结满6个月且无重启共识的，视为项目终止，按第九章垫付记账制与第十章利益分配处理善后事宜。

状态机机制旨在让团队正视项目节奏的变化，避免因不愿承认减速或冻结而长期消耗。状态转换不是失败，而是项目管理的正常环节。冻结后的重启应明确重启条件、时间表与成员承诺，避免反复冻结—重启造成更大消耗。

## 第十五条 资产台账

团队所有数字资产应纳入台账管理，防止因成员失联而导致资产锁死。资产台账由主程序负责维护，涵盖Git仓库组织化、共享云盘、Steamworks账号、AI订阅、域名等所有团队级账号与资源。台账记录资产名称、归属平台、账号持有者、密码托管方式、订阅周期与费用、续费责任人等信息。

Git仓库应采用组织化结构，所有成员以组织成员身份协作，避免个人仓库导致的权限与归属问题。共享云盘应使用团队账号，成员个人账号仅作同步用途。Steamworks、AI订阅等付费账号的密码应通过密码管理器托管，主程序与主策各持一份访问权限，确保任一人失联后另一人可接管。

资产台账每季度核对一次，由主程序发起，核对内容包括账号有效性、订阅状态、密码可用性、续费提醒。核对结果记录在飞书文档。新增资产应在启用后24小时内登记入台账，未登记的资产不纳入团队资产范围，相关费用不按垫付记账制处理。

# 第六章 交付制度

## 第十六条 交付与验收

任务完成后，负责人直接向任务发布者交付，发布者确认无误后方才结束任务。交付应通过飞书多维表格更新任务状态为待验收，并附上交付物链接或说明。验收应在48小时内完成，验收通过则任务关闭，验收未通过则退回并说明问题，负责人修改后重新交付。

验收标准应在任务发布时明确，避免验收时因标准不清而产生争议。对于难以量化的交付物（如美术风格、文案质量），验收以发布者的主观判断为准，但发布者应说明判断依据。验收争议按第七章冲突裁决机制处理。

## 第十七条 交付留痕

每次完成任务或推进项目后，须在飞书开发日志中记录完成内容与完成时间。开发日志是项目进度的权威记录，也是分配比例商议的核心依据——在商议制下，日志是唯一客观证据基础，主策起草分配提案须基于日志记录的任务完成情况、协助记录与在岗时长，任何成员提出对照提案同样须援引日志证据。日志内容应包括完成事项、产出物链接、协助者及协助内容、遇到的问题与解决方式。日志的及时性与完整性直接影响分配商议的公正性，逾期或敷衍填写日志将削弱成员在商议中的话语权。

开发日志由任务负责人填写，鼓励协助者也补充自己的贡献。日志应于任务完成的当周内填写，逾期补填应注明。开发日志的更新频率是项目状态机判定的重要依据（见第十四条），也是分配比例商议时主策起草提案的证据来源。鉴于商议制下日志成为唯一客观证据，成员应养成主动留痕的习惯，避免在商议时因证据缺失而处于不利地位。日志的填写质量与及时性本身不直接折算为分配比例，但作为商议证据的权重由全体成员在商议时共同评估。

## 第十八条 资源入库与命名规范

所有入库资源应遵循统一的命名规范，命名规范由各模块负责人制定并公示。资源入库前应自查命名是否符合规范，不符合的应重命名后再入库。命名规范的目的是便于检索、避免冲突、支持版本管理。

未经负责人确认，任何人不得擅自修改他人已入库的资源命名或内容。这一禁令是冲突预防的底线规则，旨在保护每位成员对自身产出物的控制权。若确需修改他人资源，应通过申请—授权—验收流程，紧急情况下可先修改后补流程，但必须在24小时内通知资源负责人。

# 第七章 对立解决制度

## 第十九条 冲突分类

冲突按性质分为三类，分别走不同的裁决路径。分类的目的是让冲突找到合适的处理出口，避免所有冲突都堆到主策面前，也避免专业分歧被当作一般性事务处理。

● 专业分歧：发生在专业领域内的技术或艺术判断分歧，如美术风格选择、技术方案选型等。由相关模块负责人拍板，其他成员可提建议但不得越权推翻。

● 资源冲突：涉及资源分配、任务归属、优先级排序的冲突。由主策协调裁决，遵循听取—说明—决定流程。

● 方向争议：涉及项目方向、核心玩法、叙事基调等根本性问题的争议。须经全体成员讨论，按团队共识处理。

## 第二十条 裁决流程

冲突发生后，当事双方应首先协商，协商应基于事实与专业判断，避免情绪化。协商未果的，按冲突分类进入相应裁决路径。专业分歧由模块负责人裁决，资源冲突由主策裁决，方向争议提交全体讨论。裁决一经作出即生效，当事双方应立即执行。

裁决者应在裁决后以书面形式记录裁决内容、依据与执行要求，存档于飞书文档。若当事方对裁决有异议，可在执行的同时向更高层级提出复议：专业分歧与资源冲突可向主策复议，方向争议可提请全体成员重新讨论。复议期间不停止裁决的执行。

# 第八章 附则（前八章）

## 第二十一条 复盘与制度优化

每个里程碑结束后，团队应进行一次复盘，复盘内容包括产出质量、流程效率、冲突处理、制度适用性等。复盘由主策主持，全体成员参与，复盘结论应形成文档存档。复盘时同步开启飞书匿名问卷，收集成员对制度执行与团队氛围的反馈。

对于复盘中发现的制度问题，应在复盘后两周内由主策组织修订本说明，修订版本经全体成员确认后发布。本说明并非一成不变，应随团队规模、项目类型、外部环境的变化而动态调整。任何成员均可提出修订建议，建议提交至主策，由主策评估后决定是否纳入下一次修订。

# 第九章 垫付记账制

## 第二十二条 垫付性质与归还顺位

团队成员为项目支出的费用，按垫付记账制管理。垫付的本质是无息借款，不折算为项目股份，不赋予垫付人任何决策权或分红权。这一性质必须在项目产生收入前由全体成员签署确认，事后补签必然伤感情。垫付的归还顺位为收入分配的第一顺位，即项目产生收入后，首先归还所有垫付款项，再进行后续分配。

项目终止时，未归还的垫付即沉没，垫付人不得主张以垫付额折算股份或要求其他成员补偿。这一规则旨在明确垫付的风险属性：垫付是支持项目的自愿行为，不是投资。成员在垫付前应充分知晓这一风险，量力而行。

## 第二十三条 垫付分类与登记

垫付按用途分为共享型与个人型。共享型垫付指为团队共同利益支出的费用，如Steamworks注册费、共享云盘订阅、团队级AI订阅等，纳入垫付台账，按本章规则归还。个人型垫付指为个人工作便利支出的费用，如个人设备、个人软件订阅等，不纳入台账，由个人承担。

垫付登记规则如下：单笔金额不超过200元的，垫付后24小时内登记入台账，登记内容包括金额、用途、日期、垫付人；单笔金额超过200元的，须事前报备，报备后48小时为异议期，异议期内任何成员可提出异议，异议解决后方可支出，支出后24小时内登记；单人累计垫付达1000元的，须事前报备并经主策确认，避免个人垫付过多形成隐性风险。订阅类费用按月登记一条，注明订阅周期与金额。

月末由主策或指定人员对账，对账结果在飞书台账评论区发布，全体成员在评论区确认。确认后台账锁定当月数据，后续不得修改。对账争议按第七章冲突裁决机制处理。垫付台账是利益分配的依据，成员应认真对待登记与对账。

# 第十章 利益分配

## 第二十四条 分配顺序

项目产生收入后，按以下顺序分配：第一顺位归还全部垫付款项（见第九章）；第二顺位提取再开发基金，建议比例为收入净额的30%，用于团队后续项目的开发投入；第三顺位按最近一次共识确认的分配比例分配（见第二十五条）。分配比例的确认遵循商议制，不设固定权重公式，各期比例以当次商议共识为准。这一设计承认分配本质是主观共识而非客观计算，避免伪精确公式带来的争议包装与游戏化风险，同时通过程序规则（时点前置、提案公示、匿名问卷、兜底机制）保障商议的公正与可执行。

再开发基金的比例可由团队共识调整，但不得低于20%，以保障团队有足够的资金启动后续项目。再开发基金的使用由主策提议、团队共识决定，用于项目开发相关的支出，不得用于成员个人分配。再开发基金的收支应记录在飞书文档，便于追溯。

## 第二十五条 分配比例商议制

项目收入在归还垫付、提取再开发基金后（见第二十四条），由全体成员商议确定分配比例。本团队不设固定权重公式，各期比例以当次商议共识为准。这一设计承认分配本质是主观共识而非客观计算，对6人熟人团队而言，商议制比公式更诚实、更省事，也更符合扁平化文化。但商议本身必须被制度化——签下程序，不签数字：程序规则（何时谈、谁提案、谈崩怎么办、如何定格）现在就全员签署；具体比例每个里程碑复盘时再商议，那时桌上只有假设的数字，没有真实的钱。

商议时点：项目启动时（T0）进行首次商议，确定初始比例，建议以平均分配为起点；此后每个里程碑复盘时商议一次。两次商议之间不调整比例。提案程序：每次商议前，主策依据开发日志（任务完成情况、协助记录、在岗时长）起草比例提案，提前3天公示于飞书文档；任何成员均可提出修改或提交对照提案；最终比例以全员在评论区回复“同意”确认，确认后锁定至下一次商议。主策既提案又是利益相关方的矛盾，由三重机制制衡：提案基于日志证据、任何人可提对照提案、匿名问卷先行。

匿名预调研：每次商议前同步开启飞书匿名问卷，收集成员对当前分配的不满点。问卷不署名、不追责，仅用于暴露沉默的不满——熟人团队的脸皮薄问题由它兜底。兜底规则：提案公示起超过7天（含两轮讨论）仍未达成共识的，沿用上一里程碑确认的比例；首次商议未达成共识的，采用平均分配。兜底一经触发即生效，下一里程碑可重新商议。兜底规则是全条保险丝，商议制最大的死法是谈崩后无人敢拍板、分配无限搁置——“谈不拢就沿用上期”给了所有人温和的达成共识的压力，又不惩罚任何人。退出与新成员：退出成员按退出前最近一次确认的比例定格，参与未来收入分配但不参与后续商议；新成员的比例由在岗成员商议确定。比例建议用归一化份额而非固定百分比，成员进出时自动归一，避免比例表随人数变化反复重算。定格与追溯：已确认的比例不追溯调整；程序参数（公示天数、兜底方式）的修改仅对未来里程碑生效。本条的程序规则（时点、提案人、兜底、定格）须在项目首次产生收入前或首名成员退出前（以先到者为准）由全体成员签署确认，与第二十二条垫付性质确认同等效力、同一批次签署。需要现在签掉的不是任何人的比例数字，而是兜底规则与程序确认——这两条和垫付性质放进同一批次，在项目还没赚钱、还没人想退出的时候一起签掉。

# 第十一章 人员流动

## 第二十六条 通用退出机制

成员退出团队须提前4周告知主策，告知应说明退出原因与预计退出时间。退出前应完成交接，交接清单包括：未完成任务的进度说明与后续建议、所负责模块的资源整理与文档、所持团队账号与资产的移交、开发日志中个人贡献的补充记录。交接完成后，退出成员的署名权予以保留。

退出成员的分配比例按退出前最近一次共识确认的比例定格，定格后参与项目未来收入的分配，但不参与后续里程碑的商议。退出成员的定格比例不因后续成员加入或退出而追溯调整，新成员加入时全体在岗成员的比例按归一化方式自动调整。退出成员的署名予以保留（见第三十一条），其定格比例对应的分配权由其本人或其指定继承人享有，分配方式（一次性买断或按比例分期）由在岗成员与退出成员协商确定。

毕业等重大节点建议提前一学期知会团队，便于团队安排交接与节奏调整。本说明不设毕业季专项条款，毕业成员按通用退出机制处理，团队可根据情况给予灵活的退出时间安排。

## 第二十七条 失联处理

成员连续失联3周（无开发日志更新、无飞书响应、无法通过常规渠道联系）的，由主策在飞书文档公示，公示期7天。公示期内若该成员回归并说明情况，公示撤销；公示期满未回归的，视为自动退出，按通用退出机制处理其贡献权重与署名。

失联处理旨在保护团队不因个别成员长期失联而停滞。失联不等于恶意退出，团队应保留善意推定，但也不得因等待而无限消耗。公示是给失联成员的最后通知，也是团队启动善后的依据。

# 第十二章 奖惩

## 第二十八条 奖励机制

团队设立里程碑奖励，以激励成员持续投入。奖励形式为云聚餐或等额Steam礼物，二选一由成员自选。云聚餐指当晚线上会议+各自点餐公账报销，旨在营造团队氛围；Steam礼物为等额价值的Steam平台礼物，供成员个人使用。奖励金额为人均50至100元，计入垫付台账，按第九章规则归还或核销。

奖励的触发节点为各里程碑完成并通过验收。奖励由主策在里程碑复盘后发起，成员在飞书文档选择奖励形式，主策汇总后执行。奖励是团队对成员付出的认可，不与绩效挂钩，不构成成员间的比较依据。

## 第二十九条 惩罚四级阶梯

对于违反本说明或影响项目推进的行为，团队设立四级惩罚阶梯，逐级递进，旨在纠正而非惩罚。惩罚由主策或受影响成员提出，按以下阶梯执行：

● 第一级·提醒：对轻微违规（如日志逾期、响应不及时等），由主策或相关成员私下提醒，提醒不记录在案，旨在及时纠正。

● 第二级·暂停认领：对重复轻微违规或中等违规（如多次逾期、未留痕等），暂停该成员新任务的认领权，暂停期由主策决定，原则上不超过2周。

● 第三级·通报与暂停认领延长：对严重违规（如擅自修改他人资源、越权推翻专业决定等），在团队内通报，暂停认领权延长至1个月，记录存档。分配商议属全体共识事项，不作为惩罚的执行手段——若把惩罚挂钩到分配商议（“你不听话，下轮商议我压你比例”），等于把金钱变成了内斗武器，这是熟人团队最不该开的口子。因此本级别不涉及分配比例的任何调整。

● 第四级·除名：对根本性违规（如恶意破坏资源、严重损害团队利益等），经团队共识予以除名，按第十一章退出机制处理其权重与署名。

惩罚阶梯的执行应遵循制度优先于情面的元规则，不得因情面而跳级或降级。被惩罚成员对惩罚有异议的，可按第七章冲突裁决机制申请复议。惩罚记录存档于飞书文档，作为后续复盘与制度优化的依据。

# 第十三章 产权与署名

## 第三十条 著作权归属

团队存续期间，成员为团队立项项目所产出的作品，其著作权归团队共有。这一归属的适用范围为：使用团队资源（包括但不限于团队账号、共享素材、团队购买的软件订阅、团队讨论形成的创意）所产出的作品。成员个人独立练习作品、未使用团队资源的个人创作，不在此列，著作权归个人。

退出成员不得将团队共有作品用于其他商业项目。这一限制旨在保护团队的知识产权与商业利益。退出成员可保留其个人创作部分的使用权，但不得使用团队共有的素材、代码、设计等。未来若团队成立正式主体（如公司、工作室），著作权的归属与使用另行以共识确定。

## 第三十一条 署名规则

项目署名按最近一次共识确认的分配比例排序，比例高者列前。署名应反映成员的实际贡献，不得因情面或资历而调整顺序。退出成员的署名予以保留，按其退出时定格的比例排序。新成员的署名按其加入后参与商议确认的比例排序。游戏发布定稿时，署名顺序由全员最终商议确认一次，定稿后不再调整。这一设计使署名与分配比例保持一致，避免出现“署名靠前但分配靠后”的矛盾。

署名形式由主策根据项目类型与发布平台确定，原则上应列出所有有贡献的成员及其负责模块。对于贡献极小或仅参与早期阶段的成员，主策可决定是否列入署名，决定应基于客观标准而非个人偏好。署名争议按第七章冲突裁决机制处理。

# 第十四章 流程与运营

## 第三十二条 双门径范围

项目采用双门径发布策略，即先发布切片版验证市场，再发布完整版。切片版的内容范围为40至60分钟的可玩体验，覆盖序章四段落、简化解密与合棺真相。切片版的核心原则是：验证内容等于要卖的内容，即切片版所呈现的体验应与完整版的核心体验一致，避免切片版与完整版脱节导致市场反馈失真。

切片版的详细范围以策划案修订为准，本说明仅确立原则。切片版的目的是验证市场反应与团队产能，为完整版的开发提供依据。若切片版市场反馈不佳，团队应评估是否调整完整版方向或终止项目，按第八条项目状态机处理。

## 第三十三条 时间表

项目按里程碑分为五个阶段，时间表如下：M1切片开发（T+3至5月）、M2测试（T+5至6月）、M3序章发布（T+14至18月）、M4章节开发（T+24至30月）、M5全游戏（T+30至36月）。其中T为项目正式启动时间。M4与M5存在并行期，M5的启动以M4首个章节验收为标志，M5启动后M4继续推进后续章节，二者并行直至全部章节完成。

时间表为指导性安排，可根据实际进度调整，但调整应由主策提议并经团队共识确认。时间表的目的是为团队提供节奏参照，避免无期限拖延。每个里程碑的完成情况应记录在飞书文档，作为复盘与状态机判定的依据。

## 第三十四条 对外口径

项目对外发布统一为序章版与完整版两个节点，避免外界误解为两年内出全游戏。对外口径由主策统一管理，成员在接受采访、发布Devlog、参与展会等场合应遵循统一口径。口径不一致会误导玩家预期，损害项目声誉。

序章版对应M3里程碑，完整版对应M5里程碑。两个节点之间的章节开发（M4）不作为独立发布节点对外宣传，可在Devlog中提及进展，但不承诺具体发布时间。对外口径的调整由主策决定并通知全员。

## 第三十五条 发布路径与平台注册

项目发布路径为：先在itch.io发布切片版试玩，再在Steam发布国际版。国内渠道涉及版号问题，现阶段不投入资源，未来视情况评估。Steamworks账号在切片阶段注册，注册费为每款100美元，有30天等待期。这一费用是项目唯一大概率沉没的成本，立项时应向全员言明，并按第九章垫付记账制登记。

Steamworks注册由主程序负责，账号信息纳入资产台账（见第十五条）。itch.io账号同样纳入台账。平台注册的时机应与里程碑节奏匹配，避免过早注册造成资源浪费或过晚注册影响发布。

## 第三十六条 Devlog

Devlog自项目第1周开始更新，由主策负责统筹。Devlog的内容包括开发进展、美术过程、傩舞考据、AI工作流等，这些是项目的天然话题点，便于持续产出内容。Devlog的目的是积累社区关注、记录开发过程、为后续发布预热。

Devlog的更新频率建议为每周至少一篇，由相关成员轮流或主策统筹撰写。Devlog内容应真实反映开发状态，不夸大不隐瞒。Devlog的发布平台由主策确定，原则上选择目标玩家聚集的平台。Devlog的产出作为分配比例商议的证据之一，纳入开发日志体系管理（见第十七条），在商议时由主策与全体成员共同评估其贡献价值。

## 第三十七条 校园资源

团队积极利用校园资源支持项目开发。与粤曲社合作录制《帝女花》等音频素材，须采用真人录制，AI唱腔不可用，以保障音频质量与文化 authenticity。合作由主策与配乐成员共同对接，录制安排与版权约定应记录在飞书文档。

关注大创、挑战杯等经费申报窗口，由主策牵头申报，申报材料与经费使用应透明。校园测试池为20至30人，由主策组织测试，测试反馈用于迭代优化。校园资源的使用应遵循学校相关规定，避免与学业冲突。

## 第三十八条 里程碑奖励与集成演示

每个里程碑完成并通过验收后，按第二十八条执行里程碑奖励。奖励由主策在复盘后发起，成员自选云聚餐或Steam礼物。奖励旨在认可成员的持续投入，营造团队氛围。

每个里程碑前必须跑一次可玩版本集成演示，时长控制在15分钟内，防止集成事故。集成演示由主程序负责组织，全体成员参与，演示目的是验证各模块集成后的可玩性与稳定性。有余力的情况下，可增加双周轻量版集成演示，及时发现问题。集成演示的发现与修复情况应记录在飞书文档。